Дума Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района третьего созыва Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2016 № 232 с. Сладковское

О ходе реализации администрацией

Сладковского сельского поселения

плана мероприятий по дорожной

деятельности на территории Сладковского

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года.

Заслушав информацию заместителя главы Сладковского сельского поселения

А.Н. Незаконнорожденных о дорожной деятельности администрации Сладковского сельского поселения   за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)

2. Рекомендовать Администрации Сладковского сельского поселения (Л.П.Фефелова):

1) Продолжить работу по реализации плана, взяв под особый контроль качество выполняемых дорожных работ.

2)  При формировании бюджета поселения на очередной финансовый 2017 год предусмотреть денежные средства на:

-   оканавливание дорог в д. Макуй (дороги, ведущей от пер. Северный по полю в сторону речки Духовка) и улицы Ленина в с.Сладковское;

- ремонт мостика по ул. 45 лет Октября (около Обелиска) в с. Пушкарево;

-   оканавливание и ремонт дороги в д. Андронова (перекресток улицы Центральная и улицы Береговая (до здания фельдшерско-акушерского пункта).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Обнародовать настоящее решение путем опубликования его в печатном средстве массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике (А.Г. Фефелов)

Председатель Думы                                                                                     Глава Сладковского

Сладковского сельского поселения                                                            сельского поселения

________________В.А. Потапова                                                               __________Л.П. Фефелова

Информация на Думу

О ходе реализации плана дорожно-ремонтных работ  дорог общего пользования местного значения                                                      на  территории Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 2016 год

| № п/п | Вид работ | Наименование населенного пункта | Объем выполняемых работ | Сроки выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | с. Пушкарево 2-е | 30 кв.м. | Май, Август | 5,0 | Поставлены 4 знака покраска пешеходного перехода и столбов | администрация сельского поселения |
| 2. | Изготовление и установка ограждения тротуара | с. Пушкарево 2-е | 80 м. | Июнь, Август | 89,0 | В плане БДД нет в предписании пешеходный переход с.Сладковское | администрация сельского поселения |
| 3. | Расчистка дорог от снега | Населенные пункты сельского поселения | 40,4 км. | Ноябрь-Март | 250,0 | Производится согласно плана | администрация сельского поселения |
| 4. | Оканавливание дорог общего пользования | По заявлению | До 400 м. | Июнь-Август | 50,0 | Оканавлена ул Центральная д. Макуй | администрация сельского поселения |
| 5. | Окашивание дорог общего пользования | Населенные пункты сельского поселения | 40,8 км. | Июнь-Сентябрь | 200,0 | Окашивание произведено на 3 раза | администрация сельского поселения |
| 6. | Профилирование полотна дороги, проведение ямочного ремонта | д. Томилова ул. Центральная | 400 м. | Июнь-Август | 360,0 | Дорога сделана щебеночное покрытие | администрация сельского поселения |
| 7. | Профилирование полотна дороги, укладка покрытия, установка ограждения | д. Макуй, пер. Центральный | 200 м. | Июнь-Август | 300,0 | Дорога сделана щебеночное покрытие | администрация сельского поселения |
| 8. | Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | д. Андронова | 11600,0 кв.м | 2 раза в год (Май, Сентябрь) | 50,0 | Грейдирование производилось | администрация сельского поселения |
|  |  | с. Сладковское | 12000,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | д. Томилова | 2000,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | с. Куминовское | 2100,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | д. Барбашина | 2000,0 кв.м |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт автомобильного моста | с. Пушкарево 1-е | 50,0 кв.м | Июнь, Июль | 400,0 | Аукцион проведен определились с подрядчиком | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО | 1704,0 |  |  |

Зам.главы администрации

Сладковского сельского поселения                                                          А.Н. Незаконнорожденных

23.09.2016 года