Дума

Сладковского сельского поселения

Слободо-Туринского муниципального района

Свердловской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2016 года № 223 с.Сладковское

О плане работы администрации

Сладковского сельского поселения

по ремонту и содержанию дорог

в населенных пунктах Сладковского

сельского поселения и его реализации.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Сладковского сельского поселения А.Н. Незаконнорожденных о мероприятиях по ремонту и содержанию дорог в населенных пунктах поселения и их реализации, руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)

2. Рекомендовать администрации Сладковского сельского поселения (Л.П. Фефелова):

1) Продолжить работу по выполнению намеченных мероприятий по ремонту и содержанию дорог в населенных пунктах Сладковского сельского поселения.

2) Включить в план работы и провести оканавливание дороги по улицам Ленина-Садовая в селе Сладковское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике. (А.Г. Фефелов)

Председатель Думы                                                                              Глава Сладковского

Сладковского сельского поселения                                                    сельского поселения

________________В.А. Потапова                                                   ___________Л.П. Фефелова

Отчет(информация) по дорожно-ремонтным работам

дорог общего пользования местного значения

на  территории Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2016 год

| № п/п | Вид работ | Наименование населенного пункта | Объем выполняемых работ | Сроки выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | с. Пушкарево 2-е | 30 кв.м. | Май, Август | 5,0 | Идет подготовка к работам |  |
| 2. | Изготовление и установка ограждения тротуара | с. Пушкарево 2-е | 80 м. | Июнь, Август | 89,0 | 0 |  |
| 3. | Расчистка дорог от снега | Населенные пункты сельского поселения | 40,4 км. | Ноябрь-Март | 250,0 | Производится согласно плана |  |
| 4. | Оканавливание дорог общего пользования | По заявлению | До 400 м. | Июнь-Август | 50,0 | Поступило 9 заявлений д.Пушкарево |  |
| 5. | Окашивание дорог общего пользования | Населенные пункты сельского поселения | 40,8 км. | Июнь-Сентябрь | 200,0 | Произведено окашивание на1раз во всех населенных пунктах |  |
| 6. | Профилирование полотна дороги, проведение ямочного ремонта | д. Томилова ул. Центральная | 400 м. | Июнь-Август | 360,0 | Работы начаты с 22.06.2016 |  |
| 7. | Профилирование полотна дороги, укладка покрытия, установка ограждения | д. Макуй, пер. Центральный | 200 м. | Июнь-Август | 300,0 | 0 |  |
| 8. | Грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог общего пользования | д. Андронова | 11600,0 кв.м | 2 раза в год (Май, Сентябрь) | 50,0 | Произведено грейдирование на 1 раз |  |
|  |  | с. Сладковское | 12000,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | д. Томилова | 2000,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | с. Куминовское | 2100,0 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | д. Барбашина | 2000,0 кв.м |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт автомобильного моста | с. Пушкарево 1-е | 50,0 кв.м | Июнь, Июль | 400,0 | Готовится смета по готовности сметы будут объявлены торги |  |
|  | ИТОГО | 1704,0 |  |  |

Зам.главы администрации                                                  А.Н. Незаконнорожденных